Semana1:

Esta primera semana el pasante procedió a interactuar y entender el funcionamiento del sistema de trivias al que le iba a diseñar e integrar un sistema de recomendación personalizado para cada usuario de la plataforma según sus gustos eintereses mostrados en la plataforma

Primer Sprint: (semana 2)

+ Definición del algoritmo que se utilizará para implementar el cluster
Resultados en: tiposDeClusters.odt
+ Definición del plan inicial del funcionamiento del cluster.
Se encuentra en: planCluster.odt
+ Seleccionar las tablas de la base de datos de donde se agarrara toda la data que se utilizara
+ Determinar los features iniciales que se utilizarán para elaborar el dataframe que se utilizará para el cluster
Se encuentra en: TablasFeatures.odt
+ Diseño de un conjunto de diseños de la posible interfaz y selección de uno por parte del cliente.

Segundo Sprint: (semana 3 y semana 4)

+ Investigación sobre las diferentes maneras de generar un DataFrame con Pandas

+ Determinar como se creará el DataFrame
Se encuentra en: PruebaCrearDataFrame.odt
+ Determinar el mejor modo de hacer el preprocesamiento de todos los tags (se le quitan los espacios en blanco)
Se encuentra en: PruebaBorrarEspaciosTags.odt

+ Pruebas para obtener el indice del cluster con mayor número de instancias
+ Pruebas para obtener los datos relacionados al cluster seleccionado
Se encuentra en: PruebaAccesoInstanciasCentro.odt

+ Prueba sobre el mejor metodo para agregar elementos a una lista y para la concatenación de listas
Se encuentra en: AgregadoYConcatenacionListas.odt
+ Crear entorno de la base de datos y su configuración

+ Creación de la aplicación dentro del api del proyecto y enrutamiento de la misma

+ Crear el código que extrae los features seleccionados de la base de datos, tanto para las trivias suscrita por el usuario como para las trivias publicadas

+ Modificación al publishedManager, para poder obtener las trivias que fueron publicadas y que no han empezado aun

+ Reestructuración del view.py, para localizar todas las funcionalidades del proceso de selección de las sugerencias, dentro de un método get, el cual se encargara de responder la solicitud que le llegue al api

+ Selección de nuevos features para agregar al modelo, modificación respectiva del view.py para obtenerlos de la base de datos, y determinar la escala de valoración de una trivia

+ Proceso de normalización de la dataframe

+ Redefinición del plan de funcionamiento del cluster tomando en cuenta los nuevos campos
Se encuentra en: planCluster.odt

+ Creación del archivo que generara la data de prueba, tanto la de las trivias publicadas como las trivias jugadas por el usuario, para entonar los parámetros del cluster

+ Investigación del método aggregate de Django y la modificación del view.py para utilizarlo

+ Creación de 3 trivias en la base de datos para probar la correcta extracción de la data

+ Prueba de extracción de la data de la base de datos
Se encuentra en: PruebaExtraccionBD.odt

+ Modificación del bag of words
+ Prueba de la correcta funcionalidad del bag of words en la data extraida
Se encuentra en: PruebaExtraccionBD.odt (pag 6)

+ Creación de los dataFrame de la data de prueba, de diferentes tamaños

+ Definir si se aceptan los tags que esten en el 30% o 40% del total del dataset

Tercer Sprint: (semana 5 y semana 6):

+ Búsqueda de métricas para ver que tan buenos son los clusters encontrados

+ Prueba de comparación de la calidad de los modelos generados por el algoritmo de kmeans y el jerárquico
+ Prueba de selección de preprocesamiento para la data
Se encuentra en: PruebaSeleccionDeDataYEntonacionDF.odt

+ Investigación sobre overlapping

+ Eliminación de los duplicados en los tipos de premios de una trivia

+ Pruebas de la proporción de cada tipo de data que contendrá el cluster y definición de la cota para generar el cluster
Se encuentra en: PruebaCotaYPorcentajes.odt
Cuarto Sprint: (semana 7 y semana 8):

+ Introducir los cambios necesarios encontrados en las pruebas de proporción y cota en el proyecto
* Juntar la data de suscritos y publicados en un solo dataset
* Agregar una columna para identificar si la trivia es publicada (1) o suscrita (0)
* luego de generar el cluster, agregar al dataset el label de a que cluster pertenece cada trivia
* Selección de trivias para las sugerencias